Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bạn có thể điền trực tiếp nội dung của Bước 2, Bước 3 và Bước 5 vào phiếu như bảng dưới đây:

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). • PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: – PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa đạt điều kiện (1) của DoD vì chưa làm đủ các chức năng đã thống nhất (còn thiếu 2 chức năng: xóa lịch sử và lọc theo loại). – PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa đạt điều kiện (2) và (3) của DoD vì chưa được thành viên khác kiểm tra lại (review chéo) và mới kiểm thử trên máy tính (chưa kiểm thử trên điện thoại). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | • User Journey: Nhận được số điện thoại hoặc đường link lạ yêu cầu chuyển tiền → Mở ứng dụng RikkeiSafe, nhập số điện thoại hoặc dán đường link cần tra cứu → Nhấn nút "Kiểm tra" và đọc mức độ cảnh báo kèm lý do chi tiết (PBI-01, PBI-02) → Nhấn chọn "Gửi báo cáo" để gửi thông tin số hoặc link đáng ngờ về hệ thống (PBI-03). • Người demo: Đại diện Developers (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan) trực tiếp thao tác trình diễn trên bản chạy được (Product Owner Ngọc Hương có thể hỗ trợ dẫn dắt bối cảnh). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Khi xem kết quả cảnh báo kèm lý do trên màn hình, cô Mai và chị Vy thấy cách trình bày, cỡ chữ hay từ ngữ có chỗ nào còn khó hiểu hoặc gây bối rối cho người dùng (đặc biệt là người lớn tuổi) trước khi quyết định chuyển tiền không?" 2. "Dưới góc độ nghiệp vụ ngân hàng và trải nghiệm thực tế, anh Phúc cùng mọi người thấy luồng kiểm tra và gửi báo cáo hiện tại cần bổ sung thêm thông tin gì, hoặc tính năng nào nên được ưu tiên nhất trong Sprint tới?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2: Sửa lịch trình Sprint Review

Nguyên tắc cốt lõi trong Sprint Review là chỉ trình diễn các PBI đã đạt DoD, tập trung vào thảo luận hai chiều với Stakeholders thay vì báo cáo cá nhân, và đúng thẩm quyền của từng vai trò (PO, SM, Developers):

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | • Điểm sai: Vi phạm tính minh bạch và DoD khi đem cả PBI-04, PBI-05 (chưa đạt DoD) ra trình diễn và nói PBI-05 đã hoàn thành; ngoài ra PO không nên tự làm hết việc demo. • Cách sửa: Product Owner (Ngọc Hương) thông báo rõ 3 PBI đã Done (PBI-01, 02, 03) và giải thích minh bạch 2 PBI chưa Done (PBI-04, 05) kèm điều kiện DoD còn thiếu. Sau đó, Developers (Thu An, Gia Bình, Mai Lan) trực tiếp trình diễn (demo) 3 PBI đã Done theo luồng User Journey. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | • Điểm sai: Biến Sprint Review thành buổi báo cáo tiến độ cá nhân một chiều, làm mất thời gian trao đổi giá trị sản phẩm với Stakeholders. • Cách sửa: Cả Scrum Team (PO và Developers) cùng Stakeholders (cô Mai, anh Phúc, chị Vy) thảo luận hai chiều về bản demo vừa xem; Scrum Team đặt các câu hỏi mở, giải đáp thắc mắc và lắng nghe phản hồi thực tế từ Stakeholders. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | • Điểm sai: Dành 3 phút cuối cho Stakeholders nói là quá ít (phần thảo luận phải diễn ra từ khung 20–32'); đồng thời Scrum Master không có quyền chốt Product Backlog cho Sprint sau và không ai được hứa làm ngay. • Cách sửa: Product Owner (Ngọc Hương) tóm tắt lại các góp ý đã ghi nhận vào Product Backlog, chia sẻ định hướng ưu tiên dự kiến cho Sprint tiếp theo (nhưng không hứa làm ngay). Scrum Master (Quang Minh) giữ vai trò điều phối thời gian (timebox) và khép lại buổi họp đúng giờ. |

Nhiệm vụ 3: Ghi nhận Feedback

Khi xử lý góp ý tại Sprint Review, Scrum Team cần phân loại rõ đâu là yêu cầu tính năng mới và đâu là lỗi hiển thị/trải nghiệm trên PBI đã làm, đồng thời tuân thủ nguyên tắc ghi nhận vào Product Backlog nhưng không cam kết làm ngay tại chỗ:

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner (Ngọc Hương) cảm ơn góp ý của chị Vy, tạo một PBI mới trong Product Backlog để đánh giá mức độ ưu tiên và giá trị mang lại ở các Sprint tiếp theo; giải thích đây là tính năng mới nằm ngoài Sprint Goal hiện tại và chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers (Thu An, Gia Bình, Mai Lan) và Product Owner (Ngọc Hương) ghi nhận đây là lỗi hiển thị giao diện (UI bug) trên điện thoại của PBI-02 và đưa vào Product Backlog để PO sắp xếp mức độ ưu tiên xử lý trong Sprint tới (đồng thời rút kinh nghiệm khi kiểm thử điều kiện DoD số 3 trên màn hình di động); chưa hứa sửa ngay trong buổi họp. |