Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1: Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do (1 câu):

- Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì các vấn đề trong Sprint đã khá rõ ràng và kỹ thuật này hướng trực tiếp vào hành động thực tế (bắt đầu làm gì, dừng việc gì, tiếp tục giữ việc gì), giúp nhóm chốt nhanh giải pháp trong khung thời gian ngắn 45 phút.

(b) Bảng phân loại và xử lý các thẻ T1–T5:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop (nếu dùng 4Ls: Lacked / Learned). Dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint khiến phát hiện lỗi quá muộn và làm PBI không kịp đạt Done, cần dừng cách làm này. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | • Viết lại thẻ (bỏ đổ lỗi cá nhân): "Các lỗi phát sinh chưa được chia sẻ và cảnh báo sớm trong quá trình làm việc khiến nhóm phải xử lý gấp vào cuối Sprint." • Xếp vào cột: Stop (dừng việc thông báo lỗi muộn) hoặc Start (bắt đầu cập nhật ngay các lỗi phát sinh trong buổi Daily Scrum). (Nếu dùng 4Ls: Lacked). Tập trung cải thiện quy trình giao tiếp lỗi của cả nhóm thay vì chỉ trích cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective → Chuyển cho Product Owner (Thảo). Đây là góp ý về yêu cầu và tính năng sản phẩm (thuộc phạm vi Sprint Review hoặc Product Backlog Refinement), PO sẽ ghi nhận vào Product Backlog để xem xét. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start (nếu dùng 4Ls: Lacked / Longed For). Nhóm cần bắt đầu bổ sung tiêu chí "Đã kiểm thử trên thiết bị di động" vào DoD để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho nền tảng RikkeiReTech. |

Nhiệm vụ 2: Từ Data đến Improvement

(Bạn có thể chọn Phương án 1 (DT-01) hoặc Phương án 2 (DT-02) dưới đây để điền vào bài làm)

Phương án 1: Chọn dữ kiện DT-01 (Kiểm thử muộn)

Bảng 1: Phân tích nguyên nhân (Data → Insight)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm đang làm việc theo kiểu tuần tự (chờ lập trình xong toàn bộ mới đưa vào kiểm thử vào cuối Sprint) và chưa chia nhỏ công việc để kiểm thử cuốn chiếu ngay khi hoàn thành từng phần. |

Bảng 2: Hành động cải tiến (Improvement theo tiêu chí SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử cuốn chiếu ngay trong Sprint sau: mỗi PBI sau khi code và review chéo xong phải bắt đầu kiểm thử trong vòng 24 giờ; chậm nhất đến ngày thứ 5 của Sprint phải có ít nhất 1 PBI được đưa vào kiểm thử (không để dồn qua ngày thứ 8). | Nhóm Developers tự theo dõi; Scrum Master (Duy) hỗ trợ nhắc nhở. | Kiểm tra nhanh hàng ngày tại Daily Scrum (đặc biệt vào ngày thứ 5) và đánh giá tổng kết tại Sprint Retrospective tiếp theo. | Bảng quản lý công việc (Sprint Backlog) ghi nhận các PBI chuyển sang trạng thái "Đang kiểm thử" trước ngày thứ 6, không còn PBI nào đến ngày thứ 9 mới bắt đầu kiểm thử. |

Phương án 2: Chọn dữ kiện DT-02 (Phản hồi câu hỏi chậm)

Bảng 1: Phân tích nguyên nhân (Data → Insight)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-02: Product Owner thường trả lời câu hỏi của Developers sau hơn 1 ngày; 2 Product Backlog Item (PBI) phải chờ. | Tương tác | Nhóm chưa thống nhất kênh liên lạc ưu tiên và thời gian phản hồi tối đa cho các vướng mắc trong Sprint, đồng thời một số chi tiết nghiệm thu của PBI chưa được làm rõ kỹ trước khi đưa vào Sprint. |

Bảng 2: Hành động cải tiến (Improvement theo tiêu chí SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dành cố định 15 phút ngay sau buổi Daily Scrum hàng ngày để PO giải đáp trực tiếp thắc mắc của Developers; với các câu hỏi phát sinh trên nhóm chat trong ngày, thống nhất thời gian phản hồi tối đa là trong vòng 4 giờ làm việc. | Product Owner (Thảo) và Scrum Master (Duy). | Theo dõi hàng ngày tại Daily Scrum và đánh giá lại tại buổi Sprint Retrospective cuối Sprint sau. | Lịch sử nhóm chat ghi nhận các câu hỏi được phản hồi trong vòng 4 giờ làm việc; trên bảng Sprint Backlog không có PBI nào bị gắn trạng thái "Chờ phản hồi" quá 1 ngày. |

Nhiệm vụ 3: Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Sắp xếp 5 bước và loại hoạt động không phù hợp:

- Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

(Giải thích ngắn: Mở đầu & tạo an toàn [H3] → Thu thập dữ liệu [H2] → Tìm nguyên nhân cốt lõi [H5] → Chốt hành động cải tiến [H1] → Đóng buổi họp [H6]).

- Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 ("Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo") vì Scrum Team là nhóm tự quản (self-managing), hành động cải tiến phải do cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất lựa chọn chứ Scrum Master không làm thay hay áp đặt.

(b) Lời mở đầu buổi họp của Scrum Master Duy (2–3 câu):

"Chào mọi người, mục tiêu của buổi Retrospective 45 phút hôm nay là cùng nhìn lại cách làm việc trong Sprint vừa qua để chọn ra 1–2 cải tiến thiết thực nhất cho Sprint tới. Chúng ta tin rằng mỗi thành viên đều đã nỗ lực hết sức với thông tin và điều kiện mình có tại thời điểm đó, nên hôm nay cả nhóm sẽ chỉ tập trung phân tích quy trình và sự việc, tuyệt đối không phán xét hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Trước khi bắt đầu viết thẻ cho Sprint này, chúng ta cùng điểm lại nhanh kết quả hành động cải tiến từ Sprint trước nhé!"