Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

1. Kiểm tra Increment và Đánh giá Review cũ

1.1. Đánh giá Increment cuối Sprint 14 theo DoD

DoD yêu cầu: Lên staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

| Mã PBI | Bằng chứng cuối Sprint 14 | Trạng thái | Lý do & Cách trình bày tại Review |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | DONE | Trình bày luồng thành công trên Staging. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | NOT DONE | Trượt kiểm thử quan trọng. Không demo, đưa phần công việc dở dang về Product Backlog. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | NOT DONE | Vi phạm "không còn lỗi cao". Phải fix bug, đưa lại vào Sprint kế tiếp. |
| SC-64 | 60/60 đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | NOT DONE | Chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư. Giải thích minh bạch tiến độ chặn tại khâu bảo mật. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | DONE | Trình bày phần che dữ liệu và xử lý quyền riêng tư thành công. |

1.2. Sai lầm của Review cũ và Tác động

- Gọi PBI chưa hoàn thành là "Done" và biến Review thành buổi nghiệm thu: Việc PO ép các PBI lỗi thành Done phá vỡ tính minh bạch (Transparency). Khách hàng tưởng tính năng đã chạy được, dẫn đến kỳ vọng sai lệch và rủi ro vận hành khi đưa lên môi trường thật. Review là buổi thanh tra (Inspect) để thích nghi, không phải buổi ký duyệt hợp đồng.

- PO hứa làm mọi Feedback (Cam kết sớm): Biến Feedback thành cam kết ngay lập tức làm hỏng Product Backlog và Sprint Goal của Sprint sau. Feedback cần được phân tích chi phí, giá trị và đưa vào Backlog để sắp xếp ưu tiên, không phải là lệnh ép làm ngay.

2. Thiết kế Sprint Review & Feedback Log

2.1. Agenda Sprint Review (60 Phút)

Tham thành phần: Scrum Team, Stakeholders (CSKH, Vận hành).

- 10 phút - Đặt bối cảnh: Nhắc lại Sprint Goal. Công bố minh bạch chỉ có SC-61 và SC-65 đạt DoD (không che giấu SC-62, 63, 64).

- 20 phút - Demo & Trải nghiệm: Nhóm phát triển trình diễn SC-61, SC-65 trên Staging. Mời Stakeholder thao tác thử luồng AI nhận hội thoại.

- 20 phút - Thu thập Feedback (Hai chiều): Đặt câu hỏi mở: "Luồng xử lý quyền riêng tư hiện tại đã khớp với quy trình thực tế của các anh/chị chưa?". Ghi nhận mọi phản hồi vào Feedback Log.

- 10 phút - Thích nghi Backlog: PO tóm tắt Feedback, nhấn mạnh nguyên tắc: "Phản hồi sẽ được đưa vào Backlog để đánh giá, chưa phải là cam kết cho Sprint 15."

2.2. Bảng Feedback Log

| Mã | Nội dung Feedback | Nguồn/Bằng chứng tại Review | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý (Đầu vào cho Sprint tới) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Yêu cầu từ Quản lý CSKH | ROI của 90% so với 80% hiện tại? | Tạo PBI mới, đưa vào Backlog để Refinement. |
| F-02 | Chuyển ca sớm cho CSKH | Trải nghiệm thực tế bị ngắt quãng | Điều kiện cụ thể để "chuyển sớm" là gì? | Tạo Task Spike để BA làm rõ logic chuyển ca. |
| F-03 | Còn lộ SĐT khách | Trải nghiệm luồng SC-64 | Thuộc phạm vi lỗi cũ hay case mới? | Ghi nhận thành Bug Critical, block việc release SC-64. |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh | Kiểm tra màn hình CSKH | Đã có API từ kênh Zalo/Facebook chưa? | PBI mới. Đưa vào Backlog, đánh giá ưu tiên. |
| F-05 | Lệch P95 (độ trễ) | Báo cáo Performance Test | Giới hạn hạ tầng hay do thuật toán? | Ghi nhận là Technical Debt (Nợ kỹ thuật). |

3. So sánh và Chọn Kỹ thuật Sprint Retrospective

Bối cảnh: Nhóm có chỉ số an toàn tâm lý thấp (2,8/5), hay đổ lỗi, quy tắc thay đổi qua tin nhắn, tích hợp quá muộn (Ngày 8).

| Tiêu chí | Start - Stop - Continue (SSC) | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Mức độ an toàn tâm lý | Yêu cầu cao. Dễ biến thành buổi chỉ trích ("Bạn phải STOP việc code ẩu"). | Phù hợp mức thấp/trung bình. Tập trung vào cảm xúc cá nhân và sự thật. |
| Đào sâu nguyên nhân | Nhảy thẳng vào giải pháp, dễ bỏ qua phân tích nguyên nhân gốc rễ. | Khuyến khích chia sẻ bài học (Learned) và sự thiếu hụt hệ thống (Lacked). |
| Định hướng hành động | Rất mạnh, tạo Action rõ ràng ngay lập tức. | Trung bình, cần người điều phối chuyển hóa "Longed for" thành Action. |
| Thời lượng & Người ít nói | Nhanh gọn. Người rụt rè dễ bị áp đảo bởi ý kiến mạnh. | Tốn thời gian hơn chút nhưng mọi người đều có không gian viết ẩn danh. |

Quyết định: Chọn 4Ls. Với chỉ số an toàn 2,8/5 và văn hóa đổ lỗi, SSC quá rủi ro. 4Ls giúp xoa dịu tình hình, tập trung vào việc hệ thống thiếu gì (Lacked - ví dụ: thiếu quy trình chốt requirement) thay vì công kích cá nhân. Điều kiện đổi: Khi chỉ số an toàn đạt > 4.0/5, có thể chuyển sang SSC để tăng tốc hành động.

4. Thiết kế Sprint Retrospective (60 Phút)

4.1. Luồng chạy 60 phút (Data - Insight - Action - Follow-up)

Thành phần: Chỉ Scrum Team. Bắt buộc đọc Prime Directive (Mọi người đã làm tốt nhất có thể với dữ kiện hiện tại) để triệt tiêu đổ lỗi.

- Data (15m): Đưa ra dữ kiện khách quan: 3/5 PBI không Done, Staging có vào Ngày 4 nhưng Integration Test Ngày 8, quy tắc đổi qua tin nhắn.

- Insight (20m - dùng 4Ls):

  - Liked: Hoàn thành được luồng che dữ liệu SC-65.

  - Learned: Tích hợp ngày 8 là quá trễ, dẫn đến SC-62, 63 không kịp fix bug.

  - Lacked: Thiếu quy trình chốt yêu cầu chính thức, tin nhắn chat làm trôi thông tin.

  - Longed for: Một môi trường kiểm thử tích hợp sớm hơn.

- Action (15m): Brainstorm và bầu chọn tối đa 2 hành động cụ thể để sửa lỗi hệ thống (không sửa con người).

- Follow-up (10m): Phân công người theo dõi, định nghĩa tiêu chí thành công của Action.

4.2. Action Item (Tối đa 2 mục)

| Action Item | Người/Nhóm theo dõi | Thời điểm áp dụng | Bằng chứng hoàn thành (Tiêu chí đo lường) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đưa Integration Test lên Ngày 6 | QA Lead & Backend | Bắt đầu từ Sprint 15 | Lịch sử chạy CI/CD báo cáo Integration Test pass/fail vào cuối Ngày 6 của Sprint. |
| 2. Cấm đổi Requirement qua tin nhắn | Scrum Master & PO | Ngay lập tức | 100% thay đổi yêu cầu phải được comment vào ticket Jira tương ứng. Nhóm Dev có quyền từ chối nếu chỉ nhắn tin. |

5. Chu trình Inspect and Adapt (Sprint 14 sang 15)

5.1. Sơ đồ luồng chu trình

Review (Nhận diện khoảng trống SC-62,63,64 & Nhận Feedback) ➔ Feedback Log (Định hình lại yêu cầu) ➔ Product Backlog (PO sắp xếp lại độ ưu tiên) ➔ Retrospective (Tìm nguyên nhân hụt DoD: Tích hợp muộn, đổi rule loạn) ➔ Action Items (Đẩy Integration lên ngày 6) ➔ Sprint Planning 15 (Lập kế hoạch áp dụng Action & Chọn PBI mới) ➔ Sprint 15 Execution.

5.2. Truy vết và Kiểm soát

- Truy vết Feedback (F-04 - Thiếu lịch sử đa kênh):

  - Theo dõi: F-04 được chuyển thành 1 User Story mới trong Jira Backlog.

  - Quyền cập nhật: Chỉ PO có quyền quyết định đưa F-04 vào Sprint 15 hay 16 dựa trên Capacity.

  - Tiêu chí đo: Feedback Log chuyển trạng thái thành "Đã lên kế hoạch (Sprint X)", không bị rơi vào lãng quên.

- Truy vết Action (Đẩy Integration Test lên Ngày 6):

  - Theo dõi: SM tạo 1 thẻ công việc "Non-Functional/Process" ngay trong Sprint Backlog 15.

  - Xử lý ngoại lệ: Nếu đến Ngày 6 của Sprint 15 mà Backend chưa code xong để chạy Integration, SM phải kích hoạt quy trình cờ đỏ (Red Flag) tại Daily Scrum Ngày 7, cắt giảm phạm vi thay vì dồn test xuống Ngày 8 như cũ. Mọi người nhìn vào dữ liệu Ngày 6 để hành động, triệt tiêu đổ lỗi cá nhân.